

**Собрание депутатов**

**Катав–Ивановского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

«16» июля 2014 г. №699

О ходе работ по ремонту и содержанию автодорог (контроль решения № 628 от 22.01.2014 «О состоянии автомобильных дорог на территории Катав-Ивановского муниципального района»)

Заслушав информацию заместителя Главы Катав – Ивановского муниципального района В.Р. Харрасова, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе работ по ремонту и содержанию автодорог принять к сведению (прилагается).
2. Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Харрасов В.Р.) подготовить информацию и направить в адрес Собрания депутатов в срок до 15.08.2014
   1. о перспективе проведения ремонта дороги (по автобусному маршруту) через п.Магнитстрой до п.Башлес, а также о сроках проведения подсыпки дороги по ул.Молодежная г.Катав-Ивановска
   2. о наличии на территории Катав-Ивановского района карьеров по добыче щебня и возможности организации и разработки муниципального карьера для добычи щебня на содержание внутримуниципальных дорог.

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района Е.В. Калиничев

**Информация о**  **ходе работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Катав-Ивановского муниципального района.**

# В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. N 61-П «О Перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2014 года», межмуниципальные автодороги на территории Катав-Ивановского муниципального района являются собственностью Челябинской области:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Катав-Ивановск-Серпиевка-Аратское | 33,120 | 74 ОП РЗ 75К - 116 |
| Катав-Ивановск-Шарлаш | 37,690 | 74 ОП РЗ 75К - 117 |
| Катав-Ивановск-Первуха | 30,000 | 74 ОП РЗ 75К - 118 |
| Половинка - Верх-Катав | 36,580 | 74 ОП РЗ 75К - 119 |
| Екатериновка - автодорога Половинка-Верх-Катав | 16,000 | 74 ОП РЗ 75К - 120 |
| Первуха-Меседа-Тюлюк | 34,720 | 74 ОП РЗ 75К - 121 |
| Юрюзань-175 километр автодороги М-5 «Урал» | 4,300 | 74 ОП РЗ 75К - 122 |
| Город Усть-Катав-Орловка Катав-Ивановского муниципального района | 2,000 | 74 ОП РЗ 75К - 255 |
| Катав-Ивановск-Лемеза-Бедярыш, в том числе подъезд к поселку Лемеза 1,7 километра | 38,500 | 74 ОП РЗ 75К - 318 |
| Юрюзань-железнодорожная станция Вязовая | 2,950 | 74 ОП РЗ 75К - 260 |
| Сосновка-Василовка города Юрюзань | 5,720 | 74 ОП РЗ 75К - 473 |
| Подъезд к селу Тюлюк | 0,600 | 74 ОП РЗ 75К - 577 |
| Подъезд к платформе Половинка | 0,524 | 74 ОП РЗ 75К - 578 |
| Катав-Ивановск - Верх-Катав | 16,335 | 74 ОП РЗ 75К - 584 |
| Итого | 259,039 |  |

Обслуживание межмуниципальных автодорог на территории Катав-Ивановского муниципального района осуществляет ЗАО «Южуралавтобан»

Контроль по исполнению обязанностей ЗАО «Южуралавтобан» возложен на ОГБУ «Челябинскавтодор».

В 2013 году Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в адрес Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства направлены письма о ненадлежащем содержании и необходимости проведения капитального ремонта межмуниципальных автодорог:

1. Автодорога Серпиевка-Аратское-Шарлаш.
2. Автодорога Катав-Ивановск-Бедярыш.
3. Автодорога Катав-Ивановск-Верх-Катавка.

**В 2014 году выполнена работа по грейдированию грунтовой автодороги Катав-Ивановск** - **Верх-Катавка, грейдирование с добавлением материала до Бедярышского сельского поселения, грейдирование с добавлением материала до Тюлюкского сельского поселения.**

**Катав-Ивановское городское поселение:**

Общая протяженность автодорог 132 км, включая 52 км., автодорог с твердым покрытием.

За 2013 год проведены работы:

1. Капитальный ремонт автодорог:

- ул. Линейная протяженность: 1.6 км. сумма: 11.2 млн. руб. млн. руб.

2. Ямочный ремонт: на сумму 421 тыс. руб.

3. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог:

- ул. Красноармейская; ул. Зеленая – запрудовское кладбище, ул. Ст. Разина -996 тыс. руб. общая протяженность: 2, 3 км.

- восточная сторона центрального кладбища: 0, 628 км. сумма: 597 тыс. руб.

- Съезд от ул. Нагорная до ул. Железнодорожная,ул. Международная, ул. Коммунальная. Общая протяженность: 0.437 км. сумма: 149 тыс. руб.

Итого: 3, 3 км.

4. Капитальный ремонт междворовых проездов:

- ул. Красноармейская 49, 51 - 3326 кв. м. сумма: 3,4 млн. руб.

- ул. Дм. Тараканова, 29 - 1472 кв. м. сумма: 1,3 млн. руб.

- ул. Ленина, 2 – 1466 кв. м. сумма: 1.2 млн. руб.

- ул. Пугачевская 72, 74 – 1532 кв. м. кв. м. сумма: 1.9 млн.

- ул. Свердловская, 1 - 1008 кв. м. сумма: 1.1 млн. руб.

- ул. Свердловская, 2 – 1008 кв. м. сумма: 1. 4 млн. руб.

Итого: 9, 8 тыс. кв. м.

На зимнее и летнее содержание автодорог и тротуаров в 2014 году выделено 6 млн. руб., заключен контракт с ООО «Город»

**В 2014 году планируется работа по асфальтированию автодороги в пос. Жилпоселок, протяженность - 0,760 км; асфальтирование автодороги от д. № 85 по ул. Дм. Тараканова до д. № 128 по ул. Ленина. Протяженность: 0,496 км. На ремонт грунтовых автодорог выделено 500 тыс. руб. Планируется работа по отсыпке ул. Азина, ул. Садовая, ул. Бажова, ул. Волновая, ул. Мельникова, ул. Рабочая.**

**Юрюзанское городское поселение:**

Общая протяженность автодорог 75, 2 км., включая 33 км., автодорог с твердым покрытием.

За 2013 год проведены работы:

1. Капитальный ремонт автодорог:

- ул. Набережная протяженность: 1 км. сумма: 5 млн. руб.

2. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог:

- ул. Кордонная, ул. Тараканова, ул. Пушкина, ул. Ст. Разина, пер. Матросова – общая протяженность 0, 840 км. Сумма: 100 тыс. руб.

На содержание автодорог и тротуаров в 1 квартале 2014г. заключен контракт на сумму 2. 5 млн. руб.

**В 2014 году планируется работа по асфальтированию автодороги по ул. Тимирязева. Протяженность: 0,375 км.; асфальтирование автодороги по ул. Алаторцева. Протяженность: 0,960 км.**

**Месединское сельское поселение**

Общая протяженность автодорог 8, 9 км., включая 2 км. с твердым покрытием.

1. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог:

- ул. Лесная. протяженность 0 ,8 км. сумма: 38, 7 тыс. руб.

**Орловское сельское поселение**

Общая протяженность автодорог 6, 7 км., включая 1, 3 км. с твердым покрытием.

1. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог:

- ул. Ленина. Кирова, 2-ой Советский переулок протяженность 1,6 км. сумма: 100 тыс. руб.

**Серпиевское сельское поселение**

Общая протяженность автодорог 15, 5 км., включая 1, 9 км. с твердым покрытием.

**с. Шарлаш**

Общая протяженность автодорог 2, 6 км.

**с. Аратское**

Общая протяженность автодорог 2, 7 км.

1. Отсыпка аварийных участков грунтовых автодорог: с. Шарлаш

- ул. Калинина протяженность 0,1 км. сумма: 70 тыс. руб.

**с. Карауловка**

Общая протяженность автодорог 10, 7 км., включая 0, 8 км. с твердым покрытием.

**Верх-Катавское сельское поселение**

Общая протяженность автодорог 11,6 км.

**Бедярышское сельское поселение**

Общая протяженность автодорог 2,6 км.

**с. Лемеза**

Общая протяженность автодорог 2,5 км.

**Лесное сельское поселение**

Общая протяженность автодорог 6, 5 км., включая 4, 1 км. с твердым покрытием.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района В.Р. Харрасов