Раздел 4.1«Система подпрограммных мероприятий»

к подпрограмме «УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2016-2020 ГОДЫ»

по МУК «Краеведческий музей Катав-Ивановского муниципального района»

| № | Название мероприятия | Сроки выполнен ия | Источники финансиро вания | Финансирование по годам реализации (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | 1.Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление памятника архитектуры особняка Белосельских-Белозерских (здание Краеведческого музея): Ремонт фасада здания | 2016-2020г.г. | Местный бюд-жет (МБ) | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Восстановление памятника архитектуры областного значения особняка Белосельских-Белозерских |
| 2. | Косметический ремонт помещений | 2016- 2020 г.г. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт хранилища | 2016-2020г.г. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Безопасность объекта культурного наследия областного значения |
| 4. | Установка распашных решеток на окнах | 2016- 2020 г.г. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Выполнение эвакуационных выходов с 1 и 2 этажей здания музея | 2016- 2020 г.г. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Оборудование подвала музея под складирование в случае ЧС | 2016- 2020 г.г. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Ремонт окон | 2016- 2020 г.г | МБ | 2109,6 | 0,0 | 0,0 | 2109,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности музея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение музейного оборудования | 2016- 2019 г.г. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение материально-технической базы, улучшение качества работы музея |
| 2. | Приобретение оргтехники (сканер, копир, принтер, психрометры, видеокамера) | 2016-2019г.г. | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | МБ | 2109,6 | 0,0 | 0,0 | 2109,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2109,6 | 0,0 | 0,0 | 2109,6 | 0,0 | 0,0 |  |