Направление «Чистая среда и надежная инфраструктура»

Цели и задачи остаются неизменными, обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создании комфортных условий проживания для населения, улучшение жилищных условий.

Флагманские проекты

1.Строительство второй очереди очистных сооружений бытовых сточных вод

для города  Катав-Ивановска

Самым масштабным проектом строительства на территории района  является строительство 2-ой очереди очистных сооружений в Катав-Ивановске с общим объемом финансирования  365,272 млн. рублей. Проект рассчитан на 3 года. Существующие очистные сооружения были построены в 1971 году и находятся в критическом состоянии. Степень очистки сточных вод не соответствует требованиям  ГОСТ и санитарным нормам.

Освоено на 01.01.2015 г.  264,247  млн. руб. Окончание строительства предусматривается в 2015-2016 годах. Проектная мощность  - 6000 м3\сутки стоков.

2.Строительство второй очереди очистных сооружений бытовых сточных вод

для города  Юрюзани

В городе Юрюзань  на данный момент очистные сооружения канализации находятся в аварийном состоянии и не позволяют очищать сточные воды до нормативных показателей, в результате чего происходит загрязнение вод реки Юрюзань (приемник очищенных стоков).  Отвод хозяйственно-бытовых стоков от населения осуществляется по канализационным сетям (протяженность 48,8 километров) изношенность которых составляет около 80 процентов.

Такое состояние водоотводящих систем и очистных сооружений приводит к интенсивному загрязнению почв, грунтовых вод и природных водоемов (река Юрюзань) органическими и поверхностно-активными веществами.

Необходимо до 2020 года запроектировать и окончить строительство очистных сооружений с проектной мощностью до 4000 куб в сутки.  Ориентировочная  стоимость проекта 180 млн. рублей.

3.Строительство  очистных сооружений бытовых сточных вод для п. Лесной

В настоящее время в п. Совхозный имеется внутриквартальная сеть канализации от существующей жилой застройки. Раннее существовавший  самотечный и отводящий коллектор к площадке не построенных очистных сооружений канализации, проходивший по территории недействующего, заброшенного и частично разрушенного комплекса КРС , длительное время не эксплуатируется и практически не действует и частично разрушен. Сточные воды дренируют в грунт. В настоящее время   вывоз сточных вод производится транспортом. Необходимо строительство малых очистных сооружений мощностью до 500 куб в сутки. Ориентировочная стоимость до 50 млн. рублей.

Ожидаемые результаты данных проектов:

повышение качества очистки сточных вод;

снижение затрат на очистку и стоимости услуг;

обеспечение экологической безопасности;

снизить уровень техногенной нагрузки на состояние окружающей среды;

снизить риск техногенных катастроф.

Основные мероприятия из Плана действий по реализации Стратегического плана

Газификация

Общий объем домовладений в Катав-Ивановском районе  9749. Количество газифицированных домовладений в г.Катав-Ивановвске и 197  частных домовладений и 216 домов по г.Юрюзани, Шарлаш-32 дома , 5 домов п. Совхозный. Общее количество квартир вКатав-Ивановском районе 11116 из них газифицировано 7427 квартир. Согласно районной  программе  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  предполагается увеличить  с 37,75 % до 54,7% к 2020 году. При этом планируется увеличить  объем газификации не только в городских поселениях, но и в селах Орловка, Серпиевка, Аратское.

Строительство скважин

В настоящее время в г.Катав-Ивановске имеется дефицит объема  воды поднимаемых из скважин в количестве около 500000 куб в  год. Проведение работ по бурению  двух скважин на водозаборе Южный  п. Запань  для центральной части города, и скважин и в районах Магнитостроя, Веселовка  обеспечит необходимое количество воды для города.

Снижение фонда аварийного жилья

На территории Катав-Ивановского района  зафиксировано 9407,10  кв.м аварийного  жилищного фонда, в которых проживают 420 семей.  Проводится работа по  подготовке  документов по включению в областную программу переселения на 2017-2020 г.  4 многоквартирных домов по г.Катав-Ивановску (Подлесная 203;205;244; ул.Ст.Разина,4) и 3 домов по г.Юрюзани (Карла Маркса 31; 23; пер. Попова,4).  В настоящее время имеются два проекта на строительство домов по ул. Мельникова 4 и 4 А., строительство которых рассматривается в 2017-2020 годах.

Флагманские проекты по разделу «Экология»

Расширение сети  особо охраняемых территорий Катав-Ивановского муниципального района (Создание национального парка Зигальга, создание Ботанического памятника природы «Гора ореховая», создание геологического памятника природы «1,2, 3 скала на р.Катав», создание Геоморфологического памятника природы «Орловский пещерный комплекс», создание Геоморфологического памятника природы «Александровский пещерный комплекс»).

Организация лечебно-оздоровительных местностей Катав-Ивановского муниципального района (Источник «Катавский»).

Реализация данных проектов позволит:

– увеличить площадь занятую ООПТ, сохранить объекты, имеющие важное научное значение, а так же виды растений отнесены к категории «редкие и исчезающие»  внесенные в Красные книги;

– добиться  снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и  уменьшение сбросов загрязняющих в водные объекты;

– создать лечебно-оздоровительные местности в районе источника минеральных вод «Катавский».

В связи с концепцией, утвержденной Губернатором Челябинской области, по строительству межмуниципальных полигонов ТБО и созданию на территориях муниципальных образований пунктов по сбору и сортировки отходов, из  Стратегического плана развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года, исключены проекты:

– строительство полигона ТБО в г.Юрюзани;

– строительство полигона ТБО в г.Катав-Ивановске.